| Mã | Nội dung |
| --- | --- |
| US1 | Là một khách hàng, tôi muốn lọc nhà hàng theo loại món, để nhanh tìm được món muốn ăn. |
| US2 | Là một khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món đẹp và dễ dùng, để hài lòng khi đặt món. |
| US3 | Là một lập trình viên, tôi muốn dùng React để làm lại giao diện đặt món, để code dễ bảo trì. |
| US4 | Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, theo khu vực, theo nhà hàng, xuất Excel và tự gửi email cho ban giám đốc, để theo dõi kinh doanh. |

Bước 1:

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Chưa Đạt: giao diện đặt món đẹp và dễ dùng là quá rộng, chưa xác định được phạm vi chức năng cụ thể |
| US3 | Đạt về việc có thể đưa vào Product Backlog: Product Backlog có thể chứa việc kỹ thuật. Tuy nhiên, User Story này chưa tốt vì lợi ích “code dễ bảo trì” thiên về lợi ích nội bộ của Dev, chưa thể hiện giá trị trực tiếp cho người dùng/sản phẩm. |
| US4 | Chưa đạt: Vì có quá nhiều công việc trong 1 story, khó hoàn thành trong 1 sprint |

Bước 2:

a)

US2: Tôi là khách hàng tôi muốn giao diện đặt món dễ sử dụng, để có thể đặt món nhanh mà không cần sự trợ giúp

b)

US4.1

Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, khu vực và nhà hàng, để theo dõi tình hình kinh doanh

US4.2

Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra Excel và tự động gửi qua email cho ban giám đốc, để thuận tiện chia sẻ báo cáo kinh doanh

Bước 3:

a)

1. US1 – Lọc nhà hàng theo loại món

2. US2 – Đặt món dễ sử dụng

3. US4.1 – Xem báo cáo doanh thu

4. US4.2 – Xuất Excel và gửi email báo cáo

b)

Theo DEEP, story đứng đầu backlog phải được chi tiết hơn các story phía dưới. Trong Refinement, nhóm cần làm rõ yêu cầu, xác định Acceptance Criteria, kiểm tra phạm vi và dependency, ước lượng Story Points và thống nhất điều kiện hoàn thành trước khi đưa story vào Sprint.